ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | - Счастье начинается с малого. - Детям – детскую площадку. - Вернём детям детскую площадку! - Благоустройство детской площадки. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАТУС ПРОЕКТА заявлен, реализуется | Проект заявлен на конкурс по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Красноярского края в летне-осенний период времени 2018 г. |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | Впечатления детства часто оставляют в нашей памяти след на всю жизнь, поэтому очень важно, чтобы среда, окружающая ребенка, была красивой и интересной, побуждала к играм, способствовала здоровому образу жизни. У каждой детской площадки есть один немаловажный плюс, который не подлежит оспариванию – это развлечение способствует не только двигательной активности ребёнка, но и укрепляет его здоровье. В результате благоустройства детской игровой площадки в нашем селе будет решён ряд важнейших задач: организация досуга детей; безопасность жизни и здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни. Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим миром; комфортных условий для прогулок детей. |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема — это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел | Каждый дом начинается со двора. В нашем посёлке в настоящее время актуальна проблема не привлекательности единственного места отдыха для детей на территории возле Дома культуры и отсутствие комплексного подхода. Отсутствие обустроенных мест для отдыха, преобладание серых поверхностей, ….. привносит в состояние человека отрицательные эмоции. Наш проект решает проблему по благоустройству детской площадки на территории ДК (ремонт малых архитектурных форм; покраска малых архитектурных форм; изготовление песочницы; мусорные контейнеры; изготовление информационного щита (доска объявлений); изготовление стелы «Я люблю Чунояр» с подсветкой). Он будет хорошим подарком для наших маленьких граждан |  |  |  |
| ЦЕЛЬ Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта. | - Благоустроить и реконструировать детскую площадку на территории ДК «Юность», добавить новые элементы для полноценного отдыха детей и родителей. - Произвести ремонт малых архитектурных форм. - Привлечь учащуюся молодёжь и наиболее активных жителей села к совместной социально полезной трудовой деятельности. |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ План осуществления работ в проекте. | Виды работ | Сроки |  | Количество задействованных человек |
|  | Действие 1. Ремонт малых архитектурных форм. |  |  |  |
|  | Действие 2. Покраска малых архитектурных форм. |  |  |  |
|  | Действие 3. Песочница. |  |  |  |
|  | Действие 4. Мусорные контейнеры. |  |  |  |
|  | Действие 5. Изготовление информационного щита (доска объявлений). |  |  |  |
|  | Действие 6. Изготовление стелы «Я люблю Чунояр» с подсветкой. |  |  |  |
| ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Даты начала и окончания работ в проекте. | 1 июля 2018 – 14 июля 2018 |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТ Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| Какое муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / городской округ) | Красноярский край, Богучанский район, село Чунояр |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? (Перечислить название населенного пункта/населенных пунктов, где будет реализован проект. При наличии если проект реализуется на «территории социальной ответственности» указать её название и адрес) | Прилегающая «территория социальной ответственности» Дом культуры «Юность» с. Чунояр. Ул. Партизанская |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ |  |  |  |  |
| Вид ресурса | Количество (ед. изм. | Собственник |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.) |  |  |  |  |
| ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ Общее количество участников проекта, в т.ч. по месяцам | Месяц |  | Количество мест, цифра (пропись) |  |
|  | Июнь |  |  |  |
|  | Июль |  | 10 |  |
|  | Август |  |  |  |
|  | Всего |  | 10 |  |
| ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Если несколько отрядов реализуют проект пишем несколько наименований. | Наименование отряда |  | Численность |  |
|  | Несу добро |  | 10 человек |  |
|  | Бригадир Наумова Светлана Степановна |  |  |  |
| ЗАЯВИТЕЛЬ |  |  |  |  |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ Организацией заявителем может выступать инициативная группа, администрация сельского поселения, школа и т.п. |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ Ф.И.О. полностью, телефон |  |  |  |  |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |  |  |  |  |
| КООРДИНАТОР ПРОЕКТА (ФИО, контактные данные: телефон, E-mail) |  |  |  |  |

| #### Директор #### Иванов Иван Иванович | #### _______________________ |
| --- | --- |
| #### Должность и Ф.И.О. руководителя организации – заявителя | #### (подпись) М.П. |

Заявитель может оформить приложение к проекту в виде дополнительных материалов, которые заявитель считает необходимым приложить к заявке.

Приложение № 6

Допустимый перечень видов работ 
для несовершеннолетних граждан при организации 
трудовых отрядов старшеклассников Красноярского края

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| - Общие работы по благоустройству |  |
|  | #### Стрижка живых изгородей, декоративное кронирование деревьев |
|  | #### Очистка территории после стрижки и кронирования деревьев |
|  | #### Уборка скошенной травы, сорняков и мелких кустарников |
|  | #### Устройство цветников (высадка цветочной рассады, установка альпийских горок) |
|  | #### Уход за клумбами (прополка, полив) |
|  | #### Побелка деревьев и кустарников |
|  | #### Очистка территории от бытового мусора и валежника (без рубки сухостоя) |
|  | #### Проведение экологических акций |
|  | #### Очистка территорий от снега, посыпка песком |
|  | #### Заливка и обслуживание катков |
|  | #### Обслуживание спортивных площадок (посев газонной травы на спортивном поле, покраска спортивных снарядов, нанесение разметок на футбольном поле) |
|  | #### Ландшафтное проектирование и разработка проекта цветочных клумб |
| - Ремонтно-строительные работы |  |
|  | #### Восстановление и реставрация историко-культурных памятников (кроме памятников, мемориалов, стел и т.п. приуроченных ВОВ) |
|  | #### Строительство малых архитектурных форм (песочницы, качели, лавочки игровые площадки, скамьи, вазоны и т.п.) |
|  | #### Уход за малыми архитектурными формам (мелкий ремонт, подготовка к покраске и покраска) |
|  | #### Покраска и побелка нетоксичными красками иных уличных объектов (заборы, бордюры и т.п.) |
|  | #### Изготовление и установка щитов безопасности, знаков внимания в местах посещений (лес, пляж и т.п.) |
|  | #### Изготовление и размещение щитов с информацией об исторических местах и памятниках |
|  | #### Художественное оформление стен, заборов |
|  | #### Изготовление и установка птичьих домиков и кормушек |